## Slide 1
hafen albstadt-sigmaringen
Praktikum Web-Anwendungen 2 | Fabian Groß, Sebastian Ray, Karsten Blank | SS2022
Geschäftsvorschlag

## Slide 2: Projektvorstellung / Motivation
Web-Portal zur Belegung von Schiffliegeplätzen für den Yachthafen Albstadt-Sigmaringen
Kunden können im Internet einen freien Liegeplatz im Hafen auswählen und zur Belegung buchen
Der Prozess soll automatisiert werden und aufwendiges, persönliches Nachfragen per Funk/über Telefon vermeiden
Die Hafen-Betreiber haben weniger Bürokratie-/Abstimmungs-Aufwand
Als Bootsführer kann ich über das Internet oder mein Mobilgerät sehen ob im Yachthafen noch Liegeplätze frei sind, freie Liegeplätze auswählen und nach Angabe des An- und Abreisedatums und Infos zu meinem Schiff / Boot eine Reservierung / Buchung anfragen. OPTIONAL: Die Buchungsanfrage wird per Email bestätigt.

## Slide 3: Zieldefinition
Erstellung ansprechendes Frontend/Client-Anwendung
  Verwendung von HTML/CSS/JS/Bootstrap
  4 Sub-Pages: Home | Hafen | Betreiber | FAQ | Buchen
Bereitstellung Backend/Datenbank für Buchungs-Funktion
  Verwendung von SQLite & NodeJS
Einhaltung des Zeitplans
Qualitätskriterium
Website funktioniert ohne Fehler/Bugs
Intuitive Navigation/Bedienung
Website passt sich automatisch unterschiedlichen Devices (Desktop,Mobile,..) an
Entsprechende Tabellen sind auf dem SQLite-Server angelegt
Buchung funktioniert, insb. kommt es nicht zu Buchungs-Kollisionen
Meilensteine (siehe GANTT-Chart) werden erreicht

## Slide 4: Organisationsplanung mit zeitlichem Horizont (GANTT-Diagramm)

## Slide 5: Projektumfang & Realisierbarkeit
Projekt-Umfang:
  12 Wochen von Kick-Off bis Release, davon:
    1 Wochen für Geschäftsvorschlag
    3 Wochen für HTML/CSS-Prototyp
    3 Wochen für dynamischen Prototyp inkl. Datenbank/Backend
    5 Wochen für Vorbereitung des finalen Release
Ressourcen:
  3 Entwickler / Studenten
Risiken:
  Technische Probleme
  Zu geringe Expertise der Entwickler – insbesondere in der Backend-Programmierung
  Timeline kann nicht gehalten werden
In Summe erscheint das Projekt trotz der bestehenden Risiken als realisierbar

## Slide 6: Mock-Ups | Startseite / Home
hafen albstadt-sigmaringen home hafen betreiber faq buchen
Navigation
Herzlich Willkommen im Hafen Albstadt-Sigmaringen. Hier können Sie bequem einen Liegeplatz buchen.
Karussell mit Fotos im Hintergrund

## Slide 7: Mock-Ups | Hafen-Betreiber-FAQ
hafen albstadt-sigmaringen home hafen betreiber faq buchen
Navigation
Headline 1
Foto
Headline 2
Allgemeine Infos zum Hafen, zu den Betreibern und zu FAQs
Der dynamische Part ist dann die „Buchen“-Seite (siehe folgende Mockups)

## Slide 8: Mock-Ups | Buchen
hafen albstadt-sigmaringen home hafen betreiber faq buchen
Navigation
Headline 1
Foto
Headline 2
Buchungsformular,
Details siehe folgende Seite

## Slide 9: Mock-Ups | Buchungsformular
Beginn
DD.MM.JJJJ
Ende
DD.MM.JJJJ
Bootslänge
Dropdown
Dropdown-Optionen: bis 5m, 5-10m, 10-15m, 15-20m, je Bootslängen-Kategorie gibt es eine bestimmte Anzahl an Plätzen, falls im gewählten Zeitraum für die gewünschte Bootslängen-Kategorie keine Plätze mehr frei sind, ist keine Buchung möglich und der User wird entsprechend informiert. Optional wird die Buchungszeit noch schöner grafisch aufbereitet (z.B. wird mit rot/grün schon die Verfügbarkeit für die jeweilige Bootslänge angezeigt)
Nachname
Vorname
Email
Telefonnr.
Mustermann
Max
max.mustermann@mustermail.de
0123456789
Buchen
Buchungs-Button, sobald geklickt wird erfolgt die Buchung im Backend und der User landet auf einer Bestätigungsseite (siehe nächstes Mockup) oder er erhält die Info, dass im gewünschten Zeitraum schon alle Plätze in seiner Kategorie belegt sind, optional erhält der User noch eine Bestätigungsmail

## Slide 10: Mock-Ups | Buchungsbestätigung
Deine Buchung ist hiermit bestätigt!
Dein Buchungs-Code: XXXXXX
Zurück zur Startseite
Button verlinkt auf Startseite des Hafens
Für jede Buchung wird ein eindeutiger Buchungscode erstellt und im Backend hinterlegt, optional QR-Code